Social Club

Réunions :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Date** | **Bilan** | **Plan d’action** |
| **1** | **12/05** | Choix du chef de projet  Questions sur le sujet  Compétences de chacun (Ajax ?)  Etablissement des tâches pour le 14/05 | Maquettes Thèmes Css (J. F.) Workbench (J.) Inscription/Connexion basiques (G. T.) |
| **2** | **14/05** | -Maquettes Thèmes Css (J. F.)  -Lightbox (F.)  -Gestion de la galerie photo (F.) -Système filer photos (F.) -1er Workbench (J.) -Inscription/Connexion/VM (G. T.)  -Mise en place de Smarty(T.) | -Inscription/connexion POO (G. T.)  -Carrousel (J.) -Intégration complète (J.)  -ORM (F.)  -Mise à jour BDD & Workbench (F.)  -Etude de l’ajax |
| **3** | **16/05** | -Inscript./connex. POO (G. T.)  -Carrousel (J.) -Intégration complète (J.)  -ORM (F.)  -Mise à jour BDD & Workbench (F.)  -Etude de l’ajax  -Générer code (G. T.) | **- Réunion le 17/05 – 16h**  -Inscript./connex. POO (G. T.)  -Intégration complète (J.)  -Carrousel (J.)  -Ajax – xajax |
| **4** | **17/05** | -Inscript./connex. POO (G. T.) -Intégration complète (J.)  -Carrousel (J.)  -Etude de l’ajax | Voir dans la page 2 \*4 parties équitables  -Convertir les fichiers de la maquette intégrée en smarty (T.)  -Fignoler l’intégration (F.) |
| **5** | **21/05** | -Convertir les fichiers de la maquette intégrée en smarty (T.)  -Fignoler l’intégration (F.)  -module statut (sans xajax) (G.) | Voir dans la page 2 \*4 parties équitables  -Convertir les fichiers de la maquette intégrée en smarty (T.) |
| **6** | **22/05** | -Convertir les fichiers de la maquette intégrée en smarty (T.)  -Test remplir un tableau de données via ajax (refresh 2s) (G. F.) | Voir dans la page 2 \*4 parties équitables  -Convertir les fichiers de la maquette intégrée en smarty (T.) |
| **7** | **23/05** | -Convertir les fichiers de la maquette intégrée en smarty (T.)  -Refresh page utilisateurs via ajax (jquery : json) (F.)  -Refresh div 10 derniers statuts via ajax (G.)  -Mise en place model&controller photo pour la galerie photo + photo de profil (F.)  -Carrousel (J.)  -Messagerie instantanée Ajax (J.) | Voir dans la page 2 \*4 parties équitables  -Convertir les fichiers de la maquette intégrée en smarty (T.) |
| **8** | **24/05** | - | Voir dans la page 2 \*4 parties équitables  -Convertir les fichiers de la maquette intégrée en smarty (T.) |
| **9** | **25/05** | -Appliquer ajax au template utilisateurs (F.) | Voir dans la page 2 \*4 parties équitables  -Convertir les fichiers de la maquette intégrée en smarty (T.) |
| **10** | **27/05** | -Appliquer ajax au template utilisateurs (F.)  -Synchronisation des fichiers (F.)  -Créer les fonctions liées aux relationships (F.)  -Upgrade class table (F.)  -Appliquer ajax à la liste d’amis | Voir dans la page 2 \*4 parties équitables |
| **11** | **28/05** | - |  |

//// = A faire  
//// = En cours  
//// = Terminé

Tâches :

**Front End**  
Maquettes thèmes   
Intégration CSS  
Galerie photo modifiable (lightbox)  
Carrousel javascript  
Gestion AJAX (messagerie, modification profil)  
  
**Back End**  
BDD (Workbench, mapping object relationnel)  
Envoi d’un code d’attribution par mail / VM  
Page connexion/inscription/création d’un compte avec le code  
Interface  
Page liste d’utilisateurs  
Profil des amis et profil lite  
Système de filer pour les photos (dossier photos + dossier photo de profil)

**4 parties équitables :**

1. **Faustine : Pages Users (lister tous les utilisateurs + gestion AJAX de flèches pour la page suivante/précédente)   
   Module Gallerie photo (Page profil, gestion de la suppression de photos et ajout de photo de profil, LightBox)**

**Changement de stylesheet à la volé.  
Module Amis (lister les amis, demandes effectuées/en attente/à demander/déjà amis. Utilisé dans la page Interface et Son Profil et Profil d’un ami (+ lister la galerie photo))**

1. **Thomas : Page invitation (envoyer le code à une adresse email)**

**Infobulle (suit le curseur).**

**Mise en place de la config pour la VM.**

1. **Judith : Module derniers messages (Utilisé dans la page profil et messagerie avec possibilité de les voir tous dans la page messagerie)  
   Module Conversation (Gestion du destinataire du message et de la réponse à un ami en AJAX)**
2. **Guillaume : Module Statuts (Utilisé dans quasi toutes les pages, afficher les derniers statuts postés en AJAX, mettre tous les statuts dans la page interface)  
   Module Mes statuts (Page profil. N’afficher que les statuts de l’utilisateur du profil. Le limiter à 1 si ce n’est pas un ami).**

**Page Profil : profil d’un ami (afficher description + photo profil + derniers statuts), profil inconnu (afficher 130 premiers caractères de la description + dernier statut + photo profil)**

**Changement de mot de passe en cas d’oubli.**

Date de travail en groupe :   
Mardi 14/05 13h30 (soutenances gestion projet)  
Jeudi 16/05 13h30  
Vendredi 17/05 16h  
Lundi 20/05  
Mardi 21/05 13h30  
Mercredi 22/05 13h30  
Jeudi 23/05 13h  
Vendredi 24/05 10h (culture rock)  
Samedi 25 /05 Dimanche 26/05   
Lundi 27/05 (culture web) 13h   
Mardi 28/05

Date de rendu : 29/05